Gestion des risques

Risques potentiels	Probabilité	Impact	Mesures
Risques humains / (Absence d’un membre)	Moyenne	Dépendant du rôle : / -Ralentis/bloque la progression du projet	Prévenir les absences en choisissant des suppléants pour les rôles essentiels
Manque de connaissances/compétences nécessaires	Forte	Risque de nuire au développement de certaines fonctionnalités et/ou d’engendrer des erreurs	Formation rapide de membres de l’équipe aux dites compétences (JAVA FX, GIT)
Manque de préparation sur un environnement donné	Faible	Pouvant résulter en un échec de la démonstration devant le client	Test préalable du logiciel sur la machine de démo
Délai non gérable	Forte	Cahier des charges non remplis	Organisation du temps et des effectifs à l’aide d’outils de gestion de projet
Mauvaise gestion des effectifs	Moyenne	Perte de temps significative	Mise en place d’un système de ticket pour organiser le travail de chaque membre
Manque d’adéquation entre les fonctionnalités implémentées	Moyenne	Démonstration non satisfaisante pour le client	Mise en place de réunion avec le client pour déterminer si la direction prise convient. + MVP